BOLDBOX

Micro Drama Streaming Platform

FEASIBILITY STUDY

Early Stage — Target: 300,000 Monthly Active Users (12 Months)

จัดทำโดย: Bold Moves / BoldBox Co-Founders

Mighty (CEO/CBO/CMO)  •  พี่เอก (CCO)  •  ฟีม (CPO)  •  พี่โจ้ (CTO)

เอกสารลับ — สงวนสิทธิ์ | Confidential

เมษายน 2569 (April 2026)

สารบัญ  /  Table of Contents

Executive Summary	3

1. ภาพรวมธุรกิจและ Value Proposition	4

2. Market Feasibility — ความเป็นไปได้ด้านตลาด	5

3. Technical Feasibility — ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค	7

4. Operational Feasibility — ความเป็นไปได้ด้านปฏิบัติการ	8

5. Financial Feasibility — ความเป็นไปได้ด้านการเงิน	10

6. Risk Assessment — การประเมินความเสี่ยง	16

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ	18

# Executive Summary

BoldBox คือ Micro Drama Streaming Platform ที่ออกแบบมาสำหรับยุค Attention Economy โดยนำ emotional storytelling แบบซีรี่ย์มาอยู่ในรูปแบบ vertical short-form video ที่ดูได้ในทุกช่วงเวลา วางตำแหน่งระหว่าง TikTok กับ Netflix เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการเนื้อหาที่มีเรื่องราวแต่ไม่มีเวลามากพอสำหรับซีรี่ย์แบบยาว

Feasibility Study นี้ครอบคลุม Early Stage (12 เดือนแรก) โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

- พิสูจน์ความเป็นไปได้ของธุรกิจในมิติตลาด เทคนิค การดำเนินงาน และการเงิน

- วางแผนการเติบโตสู่เป้าหมาย 300,000 Monthly Active Users (MAU) ภายใน 12 เดือน

- คำนวณโครงสร้างต้นทุน รายได้ และความต้องการเงินทุนสำหรับ Seed Round

| หัวข้อ | สรุปผลการประเมิน |
| --- | --- |
| ตลาด | ตลาด Micro Drama โลกมูลค่า $11B (2025) — ไทยยังไม่มีผู้เล่น local ที่โดดเด่น ✅ ผ่าน |
| เทคนิค | CTO (พี่โจ้) มีความสามารถ ใช้ Cloud-native infrastructure รองรับ scaling ได้ดี ✅ ผ่าน |
| การดำเนินงาน | ทีม Co-founders 4 คนครอบคลุมทักษะหลักครบ + มี 40 ซีรี่ย์พร้อม launch ✅ ผ่าน |
| การเงิน | Break-even (cash flow positive) เดือนที่ 8 — ต้องการ Seed Round 25M THB ✅ ผ่าน |
| ความเสี่ยง | ความเสี่ยงหลักคือ competition จากต่างชาติ — จัดการได้ด้วย local content moat ⚠️ ปานกลาง |

ข้อสรุป: BoldBox มีความเป็นไปได้สูงในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึง market timing ที่เหมาะสม Founder-Market Fit ที่แข็งแกร่ง และ business model ที่สร้าง revenue ได้ตั้งแต่วันแรก คณะผู้จัดทำแนะนำให้ดำเนินการ Seed Round ในวงเงิน 25 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโต 12 เดือนแรก

# 1. ภาพรวมธุรกิจและ Value Proposition

## 1.1 แนวคิดธุรกิจ

BoldBox คือ streaming platform สำหรับ micro drama ที่มีความยาวตอนละ 1–3 นาที ออกแบบมาเพื่อสร้าง emotional engagement และ daily habit ในการรับชม โดยใช้ cliffhanger ท้ายทุกตอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมดูต่อเนื่อง

## 1.2 Core Value Proposition

| สำหรับผู้ชม | สำหรับแบรนด์ | สำหรับ Creator |
| --- | --- | --- |
| ดราม่าคุณภาพสูงในรูปแบบสั้น ไม่ต้องเสียเวลามาก แต่ได้อารมณ์เต็ม | เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย Gen Z / Millennial ผ่าน story-driven advertising | พื้นที่ distribution ใหม่สำหรับ short-form drama content (Phase 2+) |

## 1.3 Positioning Statement

"BoldBox คือ Micro Drama Platform แห่งเดียวในไทย ที่รวม emotional storytelling ของซีรีย์เข้ากับ speed และ habit-forming ของ short-form video — เพื่อผู้ที่อยาก feel ในทุกโมเมนต์ของวัน"

## 1.4 โมเดลรายได้ (Revenue Model)

| ช่องทางรายได้ | คำอธิบาย | Phase เริ่ม | Margin |
| --- | --- | --- | --- |
| Direct Ad Sales | Banner & video ads บน For You Feed และ Screen Play | Month 1 | 60–70% |
| Subscription (VIP/Platinum) | 129–199 บาท/เดือน — ad-free + exclusive series | Month 3 | 85–90% |
| Branded Content | Sponsored micro drama, product tie-in, story-driven campaigns (300K–2M/campaign) | Month 8 | 70–80% |
| Commerce (Future) | Shoppable drama, affiliate, creator revenue share | Year 2+ | TBD |

# 2. Market Feasibility — ความเป็นไปได้ด้านตลาด

## 2.1 ขนาดตลาดและโอกาส

| ระดับตลาด | ขอบเขต | มูลค่า (ประมาณการ) |
| --- | --- | --- |
| TAM | Global Micro Drama Market (2026) | $14 Billion (~490,000 ล้านบาท) |
| SAM | ASEAN + Japan Micro Drama (ex-China) | $1.5 Billion (~52,500 ล้านบาท) |
| SOM (3Y) | Thailand Market Share (3 ปี) | ฿500–1,500 ล้านบาท |
| SOM (Year 1) | BoldBox Realistic Revenue — Year 1 Target | ฿26.2 ล้านบาท |

## 2.2 เหตุผลที่ประเทศไทยเหมาะเป็น Launch Market

- Internet penetration: 88%+ และผู้ใช้มือถือ 55+ ล้านคน

- เวลาเฉลี่ยบน Social Media: 3+ ชั่วโมง/วัน — สูงเป็นอันดับต้นของโลก

- ฐานแฟนคลับ BL, Romance, Revenge drama ที่แข็งแกร่งมากในกลุ่ม Gen Z และ Millennials

- ยังไม่มีผู้เล่นที่มี local micro drama positioning ชัดเจน — First-mover advantage

- แบรนด์ไทยกำลังมองหาช่องทาง storytelling ใหม่สำหรับ digital advertising

## 2.3 กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience)

| กลุ่ม | Segment | อายุ / Profile | พฤติกรรม |
| --- | --- | --- | --- |
| Primary | Gen Z & Millennials | 18–35 ปี, Urban | ดู TikTok/Reels ทุกวัน, ชอบดราม่า, mobile-first |
| Secondary | Women & LGBTQ+ | 20–40 ปี | ชอบ BL/GL/Romance, ผูกพันกับเนื้อหาเชิงอารมณ์ |
| Tertiary | Office Workers | 25–40 ปี | ดูระหว่างพัก กลับบ้าน หรือก่อนนอน |

## 2.4 Competitive Landscape

| คู่แข่ง | ประเภท | ระดับภัยคุกคาม | จุดต่างของ BoldBox |
| --- | --- | --- | --- |
| TikTok / YouTube Shorts | Indirect | ⚠️ ปานกลาง | BoldBox มี series format + cliffhanger ที่ไม่มีใน short-form social |
| Netflix / WeTV / iQIYI | Indirect | 🟢 ต่ำ | BoldBox สั้นกว่า ราคาถูกกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า |
| DramaBox / ReelShort (จีน) | Direct (future) | 🔴 สูง | BoldBox ต้องสร้าง Thai original content + local brand moat ก่อน |
| Local Thai Platforms | Potential | ⚠️ ปานกลาง | First-mover advantage + deeper content curation + brand relationships |

✅ ผลการประเมิน: PASS — ตลาดมีขนาดใหญ่ เติบโตเร็ว และ BoldBox มีโอกาส First-Mover Advantage ในไทยที่ชัดเจน

# 3. Technical Feasibility — ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค

## 3.1 Platform Architecture Overview

BoldBox ออกแบบบน Cloud-Native Architecture โดยใช้บริการ managed services เพื่อลด infrastructure overhead และรองรับ scale ได้อย่างยืดหยุ่น ทีม CTO (พี่โจ้) จะดูแล technical roadmap ทั้งหมด

| Layer | Technology Stack | เหตุผลที่เลือก |
| --- | --- | --- |
| Mobile App | React Native (iOS + Android) | Code-sharing สูง, community ใหญ่, fast development |
| Backend API | Node.js / Express หรือ FastAPI (Python) | Scalable, lightweight, team familiar |
| Video Streaming | AWS S3 + CloudFront CDN / Mux.com | Low latency, global CDN, pay-per-use pricing |
| Database | PostgreSQL (RDS) + Redis Cache | Reliable, structured data + fast session/cache layer |
| Analytics | Mixpanel / Firebase Analytics | User behavior tracking, funnel analysis |
| Payment | Omise / Stripe (IAP via Apple/Google) | Thailand-friendly payment gateway, IAP compliant |

## 3.2 Technical Development Timeline (12 เดือน)

| Phase | ระยะเวลา | Deliverables หลัก |
| --- | --- | --- |
| MVP Build | Month 1–3 | App (iOS/Android), Video player, For You Feed, Content upload system, Ad banner integration, Basic analytics |
| V1.0 Launch | Month 4–6 | Subscription / Paywall, Recommendation engine v1, Push notifications, User profile & watch history |
| V1.5 Growth | Month 7–9 | Ad inventory management, Branded content ad unit, Series browsing improvements, Performance optimization for scale |
| V2.0 Scale | Month 10–12 | Community features, Creator portal beta, Advanced personalization, ASEAN localization prep |

✅ ผลการประเมิน: PASS — ทีม CTO มีความสามารถ Tech Stack เลือกได้เหมาะสม Timeline เป็นไปได้จริงสำหรับทีม 4–5 คน

# 4. Operational Feasibility — ความเป็นไปได้ด้านปฏิบัติการ

## 4.1 โครงสร้างทีม Co-founders

| ชื่อ | ตำแหน่ง | เงินเดือน/เดือน | ความรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| Mighty | CEO / CBO / CMO* | 80,000 บาท | Business Strategy, Brand Partnerships, Marketing & Growth (*ดูแลควบใน Phase 1) |
| พี่เอก | CCO | 80,000 บาท | Content Strategy, Series Acquisition, Story Editors, Genre Curation, Creator Relations |
| ฟีม | CPO | 80,000 บาท | Series Production, Line Producers, Post-Production, Content Quality |
| พี่โจ้ | CTO | 80,000 บาท | Tech Architecture, App Development, Platform Scaling, Data & Analytics |
| รวม Co-founders | 4 คน | 320,000 บาท/เดือน |  |

## 4.2 Hiring Plan (12 เดือน)

| เดือนที่จ้าง | ตำแหน่ง | เงินเดือน (est.) | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
| Month 1–2 | 2x Backend Developer + 1x Frontend Dev | 155K–165K/เดือน | สร้าง MVP app ร่วมกับ CTO |
| Month 1 | Content Coordinator + Subtitle Editor | 65K–80K/เดือน | รองรับ content library 40 เรื่องแรก |
| Month 4 | Performance Marketer + Social Media | 80K–100K/เดือน | Scale user acquisition หลัง MVP launch |
| Month 4 | DevOps / QA Engineer | 45K–55K/เดือน | รองรับ scaling หลัง product-market fit |
| Month 8+ | Brand Sales / BD Manager | 60K–80K/เดือน | ดูแล branded content pipeline |

## 4.3 Content Strategy — 40 ซีรี่ย์แรก

- งบลิขสิทธิ์รวม 4,000,000 บาท สำหรับ 40 เรื่อง (เฉลี่ย 100,000 บาท/เรื่อง) สัญญา 1 ปี

- Priority genres: Romance, Revenge, BL/GL, Drama, Workplace, Fantasy/Reincarnation, Horror

- ทยอย upload ทุก 2–3 วันเพื่อสร้าง content freshness และกระตุ้น return visits

- ตั้งแต่ Month 4 เริ่ม acquire ซีรี่ย์ใหม่ 3–5 เรื่อง/เดือน งบ 500,000 บาท/เดือน

- Month 8 เป้าหมายเริ่ม pilot Thai original series 1–2 เรื่อง ร่วมกับ CPO (ฟีม)

## 4.4 Go-to-Market Timeline (12 เดือน)

| Phase | ระยะเวลา | MAU Target | กิจกรรมหลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| Soft Launch | Month 1–3 | 8K → 40K MAU | App launch, organic seeding, TikTok/Reels teasers, test ad inventory |
| Growth Launch | Month 4–6 | 65K → 130K MAU | Paid acquisition รัว, influencer seeding, subscription launch, 3–5 brand pilot deals |
| Scale Phase | Month 7–9 | 165K → 230K MAU | Branded content launch, exclusive series pilot, community features, brand case studies |
| Pre-Series A | Month 10–12 | 258K → 300K MAU | ASEAN expansion prep, Series A materials, original content pipeline, Japan partnership explore |

✅ ผลการประเมิน: PASS — ทีม Co-founders ครอบคลุมทักษะหลักครบ + มี content พร้อม launch + GTM plan ชัดเจน

# 5. Financial Feasibility — ความเป็นไปได้ด้านการเงิน

## 5.1 Key Assumptions (สมมติฐานหลัก)

| ตัวแปร | ค่าที่ใช้ | อ้างอิง |
| --- | --- | --- |
| Ad CPM (Month 1–4) | 70 บาท / 1,000 impressions | Thai mobile app benchmark (conservative) |
| Ad CPM (Month 5–7) | 80 บาท / 1,000 impressions | เพิ่มขึ้นเมื่อ brand confidence เติบโต |
| Ad CPM (Month 8–12) | 90 บาท / 1,000 impressions | เมื่อมี first-party data และ branded content |
| Avg. Ad Impressions / MAU / เดือน | 120 impressions | Conservative — ไม่ใช่ทุกคนเปิดทุกวัน |
| Subscription Conversion Rate (M3–M4) | 1% ของ MAU | Freemium app benchmark เอเชีย |
| Subscription Conversion Rate (M11–M12) | 4% ของ MAU | เพิ่มขึ้นตาม exclusive content และ UX |
| Average Subscription ARPU | 149 บาท/เดือน | ราคากลางระหว่าง VIP (129) และ Platinum (199) |
| เงินเดือน Co-founders (แต่ละคน) | 80,000 บาท/เดือน | ตามข้อมูลที่ระบุ (4 คน รวม 320,000/เดือน) |
| Content Licensing (Initial) | 4,000,000 บาท (40 เรื่อง) | จ่ายครั้งเดียว — สัญญา 1 ปี |

## 5.2 MAU Growth Projection (12 เดือน)

| เดือน | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | YE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAU | 8,000 | 20,000 | 40,000 | 65,000 | 95,000 | 130,000 | 165,000 | 200,000 | 230,000 | 258,000 | 280,000 | 300,000 | 300K |

## 5.3 Revenue Projection (12 เดือน) — หน่วย: บาท

| รายได้ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวมปี |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ad Revenue | 67,200 | 168,000 | 336,000 | 546,000 | 912,000 | 1,248,000 | 1,584,000 | 2,160,000 | 2,484,000 | 2,786,400 | 3,024,000 | 3,240,000 | 18,555,600 |
| Subscription | 0 | 0 | 59,600 | 96,850 | 212,325 | 387,400 | 491,700 | 745,000 | 1,028,100 | 1,345,470 | 1,668,800 | 1,788,000 | 7,823,245 |
| Branded Content | – | – | – | – | – | – | – | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 4,000,000 |
| รวมรายได้ | 67,200 | 168,000 | 395,600 | 642,850 | 1,124,325 | 1,635,400 | 2,075,700 | 3,205,000 | 4,012,100 | 4,831,870 | 5,692,800 | 6,528,000 | 30,378,845 |

## 5.4 Cost Structure (12 เดือน) — หน่วย: บาท

| ค่าใช้จ่าย | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวมปี |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เงินเดือนรวม | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 10,860,000 |
| Cloud/CDN | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 500,000 | 500,000 | 2,950,000 |
| Content ใหม่ | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 4,500,000 |
| Marketing | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 10,800,000 |
| รวม OpEx | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,110,000 | 2,170,000 | 2,270,000 | 2,270,000 | 2,870,000 | 3,020,000 | 3,020,000 | 3,320,000 | 3,470,000 | 3,470,000 | 29,110,000 |

* เงินเดือนรวมในตาราง = Co-founders (320K) + Tech Team + Content Team + Marketing Team + Ops (เพิ่มตาม headcount plan)

* ไม่รวม Setup Cost เริ่มต้น (Content License 4M + Legal/Tech Setup 800K = 4,800,000 บาท) ซึ่งจ่ายก่อน Month 1

## 5.5 Monthly P&L Summary — Net Cash Flow

|  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวมปี |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวมรายได้ | 67,200 | 168,000 | 395,600 | 642,850 | 1,124,325 | 1,635,400 | 2,075,700 | 3,205,000 | 4,012,100 | 4,831,870 | 5,692,800 | 6,528,000 | 30,378,845 |
| รวม OpEx | (1,060,000) | (1,060,000) | (1,110,000) | (2,170,000) | (2,270,000) | (2,270,000) | (2,870,000) | (3,020,000) | (3,020,000) | (3,320,000) | (3,470,000) | (3,470,000) | (29,110,000) |
| Net Cash Flow | -992,800 | -892,000 | -714,400 | -1,527,150 | -1,145,675 | -634,600 | -794,300 | +185,000 | +992,100 | +1,511,870 | +2,222,800 | +3,058,000 | +1,268,845 |
| Cumulative | -992,800 | -1,884,800 | -2,599,200 | -4,126,350 | -5,272,025 | -5,906,625 | -6,700,925 | -6,515,925 | -5,523,825 | -4,011,955 | -1,789,155 | +1,268,845 |  |

🟢 Break-even Point (Cash Flow Positive): เดือนที่ 8 (สิงหาคม)

## 5.6 Investment Requirements — ความต้องการเงินทุน

BoldBox ต้องการ Seed Funding เพื่อรองรับการดำเนินงาน 12 เดือนแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Setup Costs (Month 0) |  |  |
| • Content Licensing 40 Series | 4,000,000 | จ่ายครั้งเดียว สัญญา 1 ปี |
| • Legal / PDPA / Company Setup | 300,000 | ค่าทนายความ ค่าจดทะเบียน ฯลฯ |
| • Initial Infrastructure & Tools | 200,000 | Cloud setup, Dev tools, Domain, App store fees |
| Working Capital (Month 1–7 deficit) | 6,946,000 | ปิด cash flow gap ก่อน break-even เดือน 8 |
| Strategic Buffer (30%) | 3,433,000 | รองรับ unexpected costs / accelerated growth |
| Additional Content Acquisition Reserve | 3,000,000 | สำหรับ exclusive / original content pilot |
| Growth Marketing Reserve | 2,000,000 | เผื่อ accelerated paid acquisition หาก traction ดี |
| รวมความต้องการทั้งหมด | 19,879,000 | ~20M บาท (minimum viable) |
| 🎯 RECOMMENDED SEED ROUND | 25,000,000 | ~$700K USD — ให้ buffer เพียงพอและ runway ถึง Series A |

## 5.7 Key Financial Milestones

| เดือน | Milestone | ตัวเลขเป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| Month 3 | Soft Launch + First Ad Revenue | MAU 40K, Monthly Revenue 395K บาท |
| Month 6 | Subscription Live + Revenue Ramp | MAU 130K, Monthly Revenue 1.6M บาท |
| Month 8 | 🟢 BREAK-EVEN (Cash Flow Positive) | MAU 200K, Monthly Revenue 3.2M บาท |
| Month 12 | Target Achieved + Series A Ready | MAU 300K, Monthly Revenue 6.5M บาท, Cumulative Revenue ~26M บาท |

✅ ผลการประเมิน: PASS — Business Model สร้าง cash flow positive ได้ภายใน 8 เดือน โดยต้องการเงินทุนระดับ Seed ที่สมเหตุสมผลสำหรับ startup ระยะ Early Stage

# 6. Risk Assessment — การประเมินความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | มาตรการลดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- |
| คู่แข่งต่างชาติ (DramaBox, ReelShort) เข้าตลาดไทยเร็ว | 🔴 สูง | 🔴 สูง | สร้าง Thai original content + exclusive deals + local brand moat ก่อนปีแรกจบ |
| Content retention ต่ำ — ผู้ใช้ดูจบแล้วไม่กลับมา | ⚠️ ปานกลาง | 🔴 สูง | ทยอย upload อย่างสม่ำเสมอ + push notification + เพิ่มจำนวนซีรี่ย์ต่อเนื่อง |
| Ad revenue ต่ำกว่า projection — แบรนด์ยังไม่เชื่อมั่น | ⚠️ ปานกลาง | ⚠️ ปานกลาง | ใช้ direct sales ผ่าน Bold Moves connections + นำเสนอ performance data แก่แบรนด์ |
| User acquisition cost (CAC) สูงกว่าคาด | ⚠️ ปานกลาง | ⚠️ ปานกลาง | Focus organic first (TikTok funnel), optimize paid channel ด้วย data ก่อน scale budget |
| Content licensing cost เพิ่มขึ้น — ราคาสูงขึ้นเมื่อตลาดใหญ่ | 🟡 ต่ำ-กลาง | ⚠️ ปานกลาง | Lock in multi-year licensing deals ก่อนที่ตลาดจะตื่นตัว + เร่ง original content |
| App store policy / PDPA / Regulatory risk | 🟢 ต่ำ | ⚠️ ปานกลาง | จ้าง legal counsel ตั้งแต่แรก + ศึกษา NBTC / e-Service Tax ล่วงหน้า |
| ทีม Co-founders บาง role ทำงานซ้อนกันในระยะแรก | 🟢 ต่ำ | 🟡 ต่ำ | วางแผน hiring CMO / BD Manager ทันทีเมื่อได้รับเงินทุน — ลด CEO workload |
| Technology scaling issues เมื่อ MAU เพิ่มเร็ว | 🟢 ต่ำ | ⚠️ ปานกลาง | ใช้ Cloud-native + auto-scaling infrastructure + load testing ก่อน launch |

Risk Summary

โดยรวม BoldBox มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้สำหรับ early-stage startup ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือการเข้ามาของคู่แข่งต่างชาติ ซึ่งสามารถจัดการได้ด้วยการเร่งสร้าง local content moat และ brand relationships ในช่วง 12 เดือนแรก

# 7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

## 7.1 ผลการประเมิน Feasibility โดยรวม

| มิติการประเมิน | ผลการประเมิน | เหตุผลหลัก |
| --- | --- | --- |
| Market Feasibility | ✅ ผ่าน | ตลาด Micro Drama $14B กำลังเติบโต + ไทยยัง untapped + Timing เหมาะมาก |
| Technical Feasibility | ✅ ผ่าน | CTO ที่แข็งแกร่ง + Cloud-native stack + Development timeline เป็นไปได้จริง |
| Operational Feasibility | ✅ ผ่าน | Founder-Market Fit สูง + 40 series พร้อม launch + GTM ชัดเจน |
| Financial Feasibility | ✅ ผ่าน | Break-even เดือน 8 + Cumulative Revenue 26.2M ในปีแรก + Seed Round ที่สมเหตุสมผล |
| Risk Profile | ⚠️ ปานกลาง | ความเสี่ยงจัดการได้ด้วย local moat + early content lock-in + lean operations |
| ผลรวม Overall | ✅ ดำเนินการได้ | BoldBox มีความเป็นไปได้สูงในการดำเนินธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุน |

## 7.2 Priority Action Plan (90 วันแรก)

| Priority | Action | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| P1 | Close Seed Round | Target 25M บาท — ใช้ Feasibility Study นี้เป็นพื้นฐาน เตรียม Financial Model รายละเอียดสำหรับ investor meeting |
| P2 | Execute Content Deal | ดำเนินการ sign content licensing agreement สำหรับ 40 series ที่ติดต่อไว้ + วาง upload schedule |
| P3 | Begin MVP Development | CTO เริ่ม technical architecture + จ้าง 2 Backend + 1 Frontend developer ทันทีหลังปิด round |
| P4 | Pre-sell Ad Inventory | CEO ใช้ Bold Moves network ติดต่อแบรนด์ 3–5 ราย เพื่อ pre-commit ad placement ก่อน launch |
| P5 | Build Social Funnel | CCO + CPO เริ่ม produce teaser clips จาก 40 series สำหรับ TikTok / Reels / YouTube Shorts เพื่อ organic pre-launch buzz |

"BoldBox is not just a streaming app.

It is Thailand's first Micro Drama Platform — built at the right time,

by the right team, with the right model."

เอกสารลับ | จัดทำโดย BoldBox Co-Founders | เมษายน 2569